赣江市民公园五期绿化养护服务外包项目

江西合安项目管理有限公司受南昌市红谷滩文化旅游发展有限公司的委托，就赣江市民公园五期绿化养护服务外包项目进行国内公开竞价，欢迎符合资格条件的投标人参与竞价。

一、项目名称：赣江市民公园五期绿化养护服务外包项目

二、项目地点：红谷滩区

三、项目概况：

| 项目名称 | 数量 （单位） | 项目需求 | 招标控制价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 赣江市民公园五期绿化养护服务外包项目 | 1项 | 详见“四 项目需求” | 390600元 |

四、项目需求

1、项目位置及工作范围：赣江市民公园五期，详见附图。

2、具体工作内容：负责赣江市民公园五期252000㎡绿化日常养护、化肥采购、施肥、种植、除草、打药、剪枝、挖除、绿化垃圾清运处理等绿化养护所属工作。

3、绿化：绿化工不低于17人/天（含2名主管负责人、1名洒水车司机，14名绿化工），工作时间暂定7:30-11:30，13:30-17:30，晚班暂定14:00-22:00，工作班次、时间、人数、岗位按招标单位实际调动为准，工作八小时。

4、工作人员要求：绿化工年龄要求25-55周岁，无明显身体缺陷及身体疾病，会讲普通话，1年以上绿化养护工作经验，熟练掌握绿化机械操作。绿化班长要求为男性，年龄25-45岁，高中以上文化，会讲普通话，有绿化队伍管理经验，2年以上绿化养护工作经验，无明显身体缺陷及身体疾病，会讲普通话。

5、工作装备要求：中标单位绿化养护必须自主提供绿化器械和化肥农药及标准工作服。器械必须含10吨洒水车（不低于1台），草坪机（不低于4台）、割灌机（不低于4台）、打药机（不低于4台）、修剪机（不低于4台）、绿篱机（不低于4台）、铁锹、水管等绿化大、小型器械和工具。化肥农药必须含绿化养护所需各类化肥、农药，全年化肥使用数量不低于10吨。

6、招标控制价：

| 序号 | 项目 | 外包类别 | 服务面积（㎡） | 服务单价 （元/㎡/年） | 服务时间（月） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赣江市民公园五期 | 绿化养护 | 252000 | 3.72 | 5 | 390600 |
| 绿化工不低于17人/天（含2名主管负责人、1名洒水车司机，14名绿化工），工作时间8小时 |  |  |  |  |  |  |

服务期限5个月，招标控制价为¥390600.00元（大写：叁拾玖万零陆佰元），含管理费、利润、税金、人员保险、福利、补贴等杂项费用，中标单位负责所属人员全部用工风险，在绿化工作中，中标单位应建立安全防护措施，安全施工、文明开展绿化养护工作，如造成的一切人身事故和其他损失均由中标单位负责，与招标单位无关。

7、合同费用支付：每季度（3个月）固定支付季度服务费的80%（中标单位开具增值税专用发票），剩余20%季度服务费根据招标单位考核结算结果后支付。剩余（2个月）固定支付2个月服务费的80%（中标单位开具增值税专用发票），剩余20%服务费根据招标单位考核结算结果后支付。

若中标单位对项目进行转包、挂靠、分包的或考核不达标，采购人有权立即终止合同，中标单位无条件退场，相关损失由中标单位自行负责。

- 在绿化服务市场具有固定的办公场所；符合本项目所要求的器械，提供招标需求内器械采购发票或租赁合同。

9、考核结算

考核结算方式为专项结算+季度考核结算

（一）专项结算：

1、中标单位应按照招标单位要求提供足额人数人员，如未达到足额人数，招标单位将按每天实际出勤人数进行考核扣分并扣除当日缺岗人数服务费，如中标单位未在规定时间内（10日内）按招标单位要求整改人数不足问题，招标单位有权解除服务合同。

2、如因中标单位工作原因造成招标单位受到上级通报批评或扣罚养护费用等情况，则中标单位必须同等承担通报批评及扣罚等额服务费用；如招标单位受到上级单位通报并解除项目管理权，则乙方同等自动解除与招标单位的合同关系，并扣罚乙方履约保障金。

（二）季度考核结算

1、季度考核方式：

以各绿化职责为考核内容，结合上级检查、媒体督查、社会影响，运用日常巡查、抽查、信息化技术等方式，对作业流程规范及按时处理率等情况，进行管理、监督、考核。

2、考核内容：

重点从日常管理、任务完成率、专项工作等情况进行考核。

（1）日常管理（50分）。主要考核中标单位服务范围内绿化养护等作业标准情况。

（2）任务完成率（15分）。主要考核中标单位作业人员人数情况、工作协调配合度综合考核等情况。

（3）专项工作（20分）。主要考核中标单位保障重大活动、重大接待时工作落实等情况。

（4）问题督导（10分）。主要考核中标单位受到上级部门通报、新闻媒体曝光、督查督办问题整改等情况。

（5）物资器械（5分）。主要考核中标单位器械、物资

储备情况。

3、考核计分规则及计分方式：

每季度设置考核分数值100分，对中标单位日常管理及工作能效进行考核。日常管理考核50分、任务完成率20分、专项工作10分、问题督导5分、物资器械5分。考核分值分（N）三个等级进行评定（详见参照表1）:

1、考核成绩在90分以上（含90分），评定为A级。

2、考核成绩在80-90分，评定为B级。

3、考核成绩在80分以下（含80分），评定为C级。

| 月度分值 | 成绩评定 | 奖惩比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| N》90分 | A | 不予扣款 | 1、首次评定C级启动预警机制；2、各级重大保障及迎检任务中造成社会影响恶劣的按C级评定；3、连续两个月评定C级或全年总共有三个月评定C级，直接启动退出机制，解除合作合同。 |
| 90<N<80 | B | 按阶梯扣除 季度合同费用 10%-20% |  |
| N<80 | C | 扣除季度合同费用30% |  |

10、作业标准

（一）绿化管养

1.树木:生长健壮，枝叶繁茂;树形美观，修剪合理;无干撅死枝，无明显病虫害;叶色正常，无黄叶、圈叶，被啃食叶片在8%以下;主环路树木高度、冠幅基本一致，缺株率在5%以下。

2.绿篱、色块:生长健壮，适时修剪，图形美观，树叶繁茂，叶色正常;无杂草、病虫害，无残花败叶;浇水打药及时，色块内无死株、杂草、垃圾污物;缺株率在 5%以下。

3.草坪:覆盖率在95%以上;修剪及时，生长茂盛，叶色正常:无病虫害、无杂草杂物;草坪整齐美观。

4.地被植物;生长健壮，整齐一致;无杂草、病虫害;生长季节裸露地面不超过过 8%

5.草花坛:生长健壮，开花茂盛，色彩协调鲜艳，层次分明，图案清晰;无杂草，无污物，无病虫害，无残花败叶，生长季节裸露地面不超过 8%

6.水生植物;生长健壮，形成合理的生态植物群落，整体效果美观;无杂草、病虫害。

（二）绿化养护年度计划(重点工作）

| 季度 | 月份 | 月度工作计划 | 季度工作计划 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一季度 | 1 | 对乔木整形修剪工作，剪除病虫枝、枯枝和拦路枝、做好防寒防冻工作 | 主要工作重点：冬剪工作、迎接春季的准备工作 | 修剪技术指标参照修剪标准作业规程 |
|  | 2 | 草花种子及栽置地的准备、有机肥料的储备 |  |  |
|  | 3 | 检修绿化器械是否运行正常，储备绿化用药及用肥，做好病虫害监测工作 |  |  |
| 第二季度 | 4 | 树木开始萌芽，去除乔木不必要的分蘖（抹芽）、少量除杂草工作，病虫害的预防工作开始 | 主要工作重点：绿化病虫害预防（每月月初进行针对蚜虫、螟虫、蛾类、蚧壳虫 ）、绿篱及造型树的修剪 | 病虫害防治、绿篱修剪参照相关标准作业规程 |
|  | 5 | 视天气情况开始第一个季度的施肥，绿篱的修剪，除杂草工作、 |  |  |
|  | 6 | 视天气情况进行绿化洒水，去杂草，草坪的第一次修剪工作， |  |  |
| 第三季度 | 7 | 天气炎热注意每天的洒水工作，同时清除绿化带杂草及病虫害防治、 | 主要工作重点：洒水抗旱保苗、去杂草、病虫害防治（每月月初进行）、绿篱每月修剪一次 | 施肥小雨天进行（撒施）、喷施要可与病防相结合（叶面肥） |
|  | 8 | 做好草花栽置地的换季换种工作，洒水、病防、修剪、施肥、去杂草相结合，合理分配 |  |  |
|  | 9 | 中耕除杂草、病虫害防治，洒水抗旱、乔木多余分蘖去除、修剪 |  |  |
| 第四季度 | 10 | 彻底进行一次绿化用药，消除各种成虫及虫卵，对草坪进行全面修剪一次、洒水继续进行 | 主要工作重点：洒水、草坪及灌木修剪、病防、后期防寒防冻 | 相关技术指标参照标准作业规程、观察苗木及草坪的长势情况 |
|  | 11 | 开始进行冬季修剪，疏除过密枝，做好冬季的防寒防冻准备工作，洒水防秋天干燥气候，做养护沟、挖树穴 |  |  |
|  | 12 | 树干刷白，防病虫侵入越冬和防寒防冻，视天气情况洒水，做好冬季的基肥处理、中耕改良土壤 |  |  |

2. 现场使用肥料及农药清单”，内容包括但不限于以下科目

| 分类 |  | 防治对象 | 防治用药 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 农药 | 病害 | 真菌性病害 | 刻均宝 |  |
|  |  | 细菌性病害 | 绿网 |  |
|  |  | 病毒和类菌质病害 | 噁霉灵 |  |
|  |  | 线虫性病害 | 扫钱宝 |  |
|  |  | 生理性病害 | 多菌灵 |  |
|  | 虫害 | 咀嚼式口器昆虫 | 高氯甲维盐 |  |
|  |  | 刺吸式口器昆虫 | 噻虫高氯氟 |  |
|  |  | 地下昆虫 | 地安 |  |
|  |  | 蛀干昆虫 | 柱崇净 |  |
| 肥料 | 缓释肥 | 抗土传病害、改良土囊 | 沃园 |  |
|  |  |  | 乌龙珠 |  |
|  | 有机肥 | 土壤板结、长势衰弱、抗逆性差 | 绿沃 |  |

1、绿化比较充分，植物配置基本合理，基本达到黄土不露天。

2、园林植物达到：

（1）生长势：正常。生长达到该树种该规格的平均生长量。

（2）叶子正常：①叶色、大小、薄厚正常；②较严重黄叶、焦叶、卷叶、带虫尿虫网灰尘的株数在2％以下；③被啃咬的叶片最严重的每株在10％以下。

（3）枝、干正常：

①无明显枯枝、死树；

②有蛀干害虫的株数在2％以下(包括2％，以下同)；

③介壳虫最严重处主枝主干100平方厘米2头活虫以下，较细枝条每尺长一段上在10头活虫以下，株数都在4％以下；

④树冠基本完整：主侧枝分布均称，树冠通风透光。

（4）措施：按二级技术措施要求认真进行养护。

（5）行道树缺株在l％以下。

（6）草坪覆盖率达95％以上；草坪内杂草控制在20％以内；生长和颜色正常，不枯黄；每年修剪暖地型二次以上，冷地型10次以上；机械打草不超过0.2--0.3公分；基本无病虫害.

3、行道树和绿地内无死树，树木修剪基本合理，树形美观，能较好地解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾。

4、绿化生产垃圾要做到日产日清，绿地内无明显的废弃物，能坚持在重大节日前进行突击清理。

5、栏杆、园路、桌椅、井盖和牌饰等园林设施根据具体情况进行打扫或清洗。

6、无较重的人为损坏，对轻微或偶尔发生难以控制的人为损坏，要及时发现和处理、绿地、草坪内无堆物堆料、搭棚或侵占等现象；行道树干要无明显地钉、栓、刻画现象，树下距树2米以内不能出现树木养护管理的堆物堆料、搭棚、圈栏等。

7、如遇每年重大活动（例如：保文保卫、国际马拉松等），需要密切配合，做好每项事务。

8、操作标准：

（1）清除草坪、灌木内的杂物，石块、碎砖、酒瓶、白色垃圾等保持草坪、灌木坛里清法卫生。

（2）修剪草坪：春、夏两季草坪草生长迅速，需要经常修剪，一般为3--11月份，每月修剪1--2次，冬季12--2月份，每月修剪1次，如遇枯黄期可不修剪。

（3）修剪高度：草坪草高3.5--5.0厘米，平时草高度不能超过8厘米，修剪后要及时清除残枝碎叶，保持草坪清洁。

（4）切边草，切边时要向下斜切3--4厘米深，切断草根（茎），然后要清除干净草坪。

（5）除草环节：①人工除草，要用特制的创刀将杂草连根挖掉，及时把小坑填平踩实，并将清除出的杂草运离草坪。②化学药剂除草，应选用适合草坪的除草剂，使用前须经过试验，确保安全，方可使用以免造成危害。

（6）施肥：施肥次数一般生长性季节每月施肥一次，秋、冬季节应减少次数，也可根据草坪灌木生长情况增减施肥次数。

（7）灌水（浇水）：砂性土应多浇，粘性土应少浇。浇水要以渗透根系层为准，地面不能渗流为原则。一般浇水隔两天浇一次，秋冬、干旱季节每周应浇二次，夏季、雨季应做好排水工作，以防积水淹死草坪及灌木、乔木的现象。

1-2月份：

(冬季修剪：全面展开对落叶树木的整型修剪作业，大小乔木上的枯枝、伤残枝、病虫枝杈进行修剪。

行道树木修剪：及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。

防治害虫：冬季消灭园林害虫，挖集刺蛾的虫蛹、虫茧，集中烧死。

④对乔木、灌木等苗木周围的土壤进行松土，防止病虫过冬，改善土壤结构。

⑤做好防冻防寒刷白工作，防止苗木受冻。

⑥对局部地块的冬季杂草进行人工拔草。

3-4月份：

春灌、施肥：对绿地等应及时浇水，并对植物施用基肥，采用追施速效氮肥，或者采用叶面喷施。

防治病虫害：本月是防治病虫关键时刻，对出现的煤污病，瓜子黄杨卷叶螟采用喷洒农药，防治刺蛾可以继续采用挖蛹方法。

绿地内的养护，对大型绿地内的杂草及攀援植物进行挑除，对草坪进行挑草及切边工作，更应及时修剪冬、春季干枯的枝条及常绿绿篱。

④对冬季死亡的灌木及时拔除补种，对新种树木要充分浇水。

5-6月份：

浇水、施肥：适时对树木、绿地、植物进行大量的浇水工作，适当施与基肥。

修剪及养护工作：对大型绿地内的杂草及攀援植物进行挑除，对草坪进行挑草及切边工作，对行道树木进行剥芽除蘖工作。对绿篱、球类及部分花灌木实施修剪。

排水工作：有大雨天气时要注意低洼处的排水工作。

④防治病虫：5月刺蛾第一代孵化、蚧壳虫、蚜虫等煤污病都进入了盛发期（在紫薇、海桐、夹竹桃等上），中、下旬喷洒配置的杀虫农药以防治虫害。

6月中、下旬刺蛾进入孵化盛发期，应喷洒配置的杀虫农药杀除，并对天牛进行人工捕捉。

7-8月份：

排涝：大雨过后，对低洼积水处要及时排涝。

移植常绿树：本月份虽水分充足，但遇高温要及时浇水。

修剪及养护工作：杂草旺盛季，对大型绿地内的杂草及攀援植物进行挑除拔除，对草坪进行挑草及切边工作，对行道树木进行剥芽除蘖工作。对绿篱、球类及部分花灌木实施修剪。

④防治病虫：继续对天牛及刺蛾进行防治，采用防治天牛的农药杀虫，然后封住洞口，还需注意白粉病及腐烂病，要采取措施。

9-10月份：

修剪及养护工作：行道树三级分叉以下剥芽、绿篱修剪造型、绿地除草、草坪切边，及时清理死树；对大型绿地内的杂草及攀援植物进行挑除拔除，对草坪进行挑草及切边工作

施肥：对一些生长较弱，枝条不充实的树木，应追施一些磷、钾肥。

防治病虫害：穿孔病的发病高峰，使用配置的农药喷洒防止侵染，天牛开始转向根部危害，注意天牛的捕捉，做好其它病虫害的防治工作。

11-12份：

翻土：对绿地土壤翻土，暴露准备越冬的害虫。

低气温，开始冬季养护工作。

冬季修剪：对些常绿乔木、灌木进行修剪。

④消灭越冬病虫害。

⑤防治害虫：冬季消灭园林害虫，挖集刺蛾的虫蛹、虫茧，集中烧死。

⑥对乔木、灌木等苗木周围的土壤进行松土，防止病虫过冬，改善土壤结构。

⑦做好防冻防寒刷白工作，防止苗木受冻。

⑧对局部地块的冬季杂草进行人工拔草。

| 分类 | 序 号 | 项 目 | 标 准 | 检查方法 | 频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修 剪 | 1 | 乔木 | 无枯枝，树不阻车辆和行人通过，主侧枝分布均匀，视实际情况，2 合理修剪1.8-2米以下树枝（大型乔木），通风透光，无死树，无缺株， 叶片大小，颜叶色正常，路灯附近的树枝应与其安全 保留足够距离，树干无钉拴刻画等。 | 目视，抽 检10棵 | 2次/年 |
|  | 2 | 灌木 | 成 成型、整齐、新长枝不超过10厘米（秋冬季）和20厘米（春夏季），新梢生长正常，叶片大小，颜色正常，藤类绿化应根据不同植物的攀缘特点，采取相应牵引等技术措施，确保达到设计要求。 | 目视、抽检 3处共30米 | 1次/月 |
|  |  |  | 造 造型修剪使树型内高外低，形成自然丰满的圆头形树型，长枝 及时疏除，无过密枝、弱枝、枯枝或病虫 菌枝，绿篱成型、造型美观，新长枝不超过15厘米 | 目视、抽 检5处 | 1次/月 |
|  | 3 | 草坪 | 路牙、井口、水沟、散水坡边整齐，草坪目视平整 | 目视、抽检 检 6处90平方 | 2-4次/年 |
| 施 肥 | 1 | 乔木 灌木 | 采用穴放或沟施、施肥、浇水及时， 覆土平整，肥料不露出土面 | 目视检查 | 1次/年 |
|  | 2 | 草坪 | 播施和喷施，不伤花草 | 目视检查 | 2次/年 |
|  | 3 | 花卉 | 保证基肥，追施化肥，少量多次，不伤花草。 | 目视检查 | 视长势而定 |
|  | 1 | 乔木 | 无明显枯枝、死杈，有虫害枝条5%以下。 | 目视、全 面检查 | 防治1次/月， 发现病虫及时喷射 |
| 防病 治 虫 | 2 | 花卉苗 | 泥土不染花叶、土不压苗心，水不冲倒苗；及时清理带 病虫的落叶，消灭病源、虫源，防止扩散，蔓延。 | 目视、全 面检查 | 2-3次/年 |
|  | 3 | 草坪 | 无大块病斑，无异常黄斑 |  |  |
|  | 4 | 苗木 草地 | 无 病率95%，无虫率90%,以防为主，综合防治。 |  |  |
| 日常 养护 | 1 | 中耕 除 杂草 | 无明显杂草，吉祥草、马尼拉草地纯度不低于90%， 树木底下土面层不不板结，透气良好。 | 目视检查 | 施肥前和下暴雨后进行 松土，全年不少于2次 |
|  | 2 | 防风排 涝 | 暴风雨过后12小时，草地无1平方米以上的积水， 树木无倒斜，断枝落叶在半天内处理。 | 巡视检查 | 灾后巡视 责任区1次 |
| 浇 水 排 涝 | 1 | 花 卉苗 | 积水不超过去时12小时， 水冲不倒苗，泥土不染花叶。 | 目视、全 面检查 | 1次/月 |
|  | 2 | 草坪 | 冬季早晚不浇水、夏季中午不浇水，浇水时不遗漏，浇水透土深度：树木3厘米，草地2厘米，无旱死、旱枯的现象 | 抽查5次 | 视情况而定 |
|  | 3 | 树木 | 雨季开沟、埋管，打洞等排水措施，对地池排涝， 树池内积水不超过24小时，浇水深度不低于20厘米。 | 目视、全 面检查 | 两天巡视责 任区最少1次 |

考核表

考核单位：                                                                            考核时间：

| 序号 |  | 考核 类型 | 考核项目 | 考核分项 | 考核内容及计分标准 | 扣分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 日常 管理 （50 分） | 园林绿化 | 绿化养护 | 1.因养护不当造成植物生长不良、影响景观的，每处扣0.2分； 2.绿篱未及时修剪，绿篱植物高度过高的，每处扣0.2分； 3.花卉株行距不适宜，泥土裸露；有缺株倒伏、枯枝残花，每处扣0.2分； 4.园道树、大中型灌木有死株、缺株的，每株扣0.5分；小灌木明显缺、死 株的，每处扣0.2分； 5.绿化有明显病虫害的，每发现一株扣0.2分。 |  |
|  | 1.2 |  |  | 设施维护 | 1.树穴无侧石或泥土裸露的树池，每处扣0.2分； 2.树池、花坛侧石及盖板不平整、缺失，花（树）箱残损，树池、花坛有泥 水外溢流至路面每处扣0. 2分； 3.绿地内设施（含护栏、坐凳、垃圾桶等）缺失、损坏的，设施污渍明显 4.树木支撑不规范的，每处扣0.2分； 5.发现辅助设施不符合要求的，每处扣0.2分。 |  |
|  | 1.3 |  |  | 管理及卫生 | 1.发现有破坏树木生长的现象，每处扣0. 1分； 2.绿地及设施不整洁，一处扣0. 1分 3.未对危树及时采取有效措施的，每发现一处扣0.1分。 4.树干无铁丝、晾晒衣物等破坏树木生长的现象，每发现一处扣0.1分。 5.养护人员作业不穿有反光条的工作服，不文明作业，扣0.5分。 |  |

| 2 | 2. 1 | 任务完成率 （15 分） | 工作协作 | 配合度 | 1 .未配合监督检查工作，经核实，每次扣0.5分； 2.未按时报送材料，每次扣0.5分； 3.报送相关材料及数据存在弄虚作假的，每发现一起扣0. 5分； |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. 2 |  | 综合考核 | 工作落实情况 | 未按时完成督查督办任务、工作执行不到位的，每次扣1分，二次督办仍未整改到位的翻倍扣分。 |  |
|  | 2.3 |  | 人员配置 | 在岗率 | 1 .每岗位缺岗一次，岗位人数不足一次，扣0.5分； 2.每岗位失职一次，扣1分。 |  |

| 3 | 3.1 | 专项 工作 （20 分） | 综合保障 | 工作落实情况 | 涉及重大活动市容环境保障任务的，保障任务下达后，保障不积极，市容环境保障不到位，每次扣0.5分；受到领导批评的，每次扣1分。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 4. 1 | 问题 督导 （10 分） | 上级部门通报、新闻 媒体曝光 | 问题通报 | 集团级扣0.2分/次，区级扣0.3分/次，市级扣0.5分/次，省级扣1分/次，国家级扣5分/次。 |  |
|  | 4.2 |  | 督查督办问题 | 整改情况 | 未按要求整改的扣0.2分/次，整改不到位扣0.5分/次，多次反弹、重复发 生的问题扣1分/次。 |  |
| 5 | 5. 1 | 物资器械 （5分） | 使用、储备及数量 | 落实情况 | 1.未按要求储备器械及物资，每发现一次扣0.2分。 2.未安全操作器械，使用物资，未造成事故扣0.5分/次，发生安全事故扣5分/次。 |  |
| 合计扣分 |  |  |  |  |  |  |
| 季度考核得分 |  |  |  |  |  |  |

备注：受市委、市政府签批需督办的问题每个扣5分，区委、区政府主要领导签批需督办的问题每个扣2分。各类现场会调度会督办、重大活动线路保障等各类公园养护问题，经核准下派督办后每个扣1分。区级以上通报、媒体曝光及市民投诉等造成负面影响的，问题一经通报，每个问题扣5分，上不封顶。

五、投标保证金：

竞价单位需在竞价会前缴纳叁仟玖佰元（¥3900元）投标保证金，该项保证金需从投标单位账户汇入（竞价时间内未汇入保证金的报名单位视为报名不合格，取消投标资格）。

投标保证金汇入账户：

帐户名：江西合安项目管理有限公司

帐  号：791910001210901

开户行：招商银行股份有限公司南昌云锦支行

六、竞价方式：

1、竞价当日时间，参与竞价单位需提供密封完好并加盖公章的竞价响应文件（一正二副）。

2、竞价截止时间，现场开启各单位响应文件，符合资质要求且报价最低者中标，报价为一次性报价，不得更改。

七、竞价人的资格要求：

1、投标人必须满足《政府采购法》第二十二条第一款的规定；（提供承诺函，详见附件2）

2、投标人未被“信用中国”列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、未被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）；

3、业绩：具有近3年以来类似业绩；

4、本项目不接受联合体报名；

八、竞价文件获取：本项目竞价公告发布在中国招标投标公共服务平台（网址http://www.cebpubservice.com/）、南昌市红谷滩城市投资集团有限公司网站(网址：http://www.hgtct.com/Index.aspx)，有意向的投标人自行在南昌市红谷滩城市投资集团有限公司网站(网址：http://www.hgtct.com/Index.aspx)上下载竞价文件。

九、递交竞价文件地点及开标时间：

1、竞价地点：南昌市红谷滩区凤凰中大道926号中洋大厦12楼1218；

2、竞价时间：2025年 9 月 19 日下午14:30（北京时间）；

十、联系方式：

招标人：南昌市红谷滩文化旅游发展有限公司

招标人地址：南昌市红谷滩区九龙湖公园

招标代理机构名称：江西合安项目管理有限公司

详细地址：江西省南昌市青云谱区迎宾北大道5号五度智慧广场写字楼20楼2005室

联 系 人：邓工    电话：13870677558

邮    箱:2809681280@qq.com

竞价响应文件

项目名称：

投标人：（公章）

日  期：

- 法定代表人授权委托书

致： 南昌市红谷滩文化旅游发展有限公司

（投标人全称）        法定代表人（姓名）代表本单位授权     （被授权人姓名）   为本单位的合法代理人，参加贵单位组织的   （项目名称）        竞价响应、合同签订以及合同执行等活动，其可以本单位名义处理一切与之有关的事务。

投标人名称(加盖公章)：

法定代表人（盖章或签字）：

日期：   年 月 日

附：法定代表人、被授权人身份证（正、反面复印件加盖公章）

备注：若法定代表本人参与竞价响应，则不需提供《法定代表人授权书》，但必须提供法定代表人身份证（正、反面复印件加盖公章）。

二、报价函

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 服务面积（㎡） | 服务单价 （元/㎡/年） | 服务时间（月） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 252000 |  | 5 |  |  |
| 总价：（大写） ¥：（小写） |  |  |  |  |  |  |

注：报价不得超出招标控制价单价及总价，否则投标无效。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（盖章或签字）：

日期：   年 月 日

三、其他资格文件

（1）营业执照副本（复印件加盖公章）；

（2）若为分公司参与竞价的，需提供总公司针对本项目的唯一授权书。

（3）保证金凭证；

（4）业绩：具有近3年以来类似业绩（提供中标通知书或合同扫描件加盖单位公章）；

四、供应商认为需要提供的其他材料

附件1、作业范围图

附件2、供应商资格信用承诺函

致：南昌市红谷滩文化旅游发展有限公司

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动。严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺：

（一）我单位符合采购文件要求及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 6.符合法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我单位未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位对上述承诺事项的真实性、合法性及有效性负责。并已知晓如所作信用承诺不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第（一）项规定的“提供虚假虚假材料谋取中标、成交 ”违法行为。经调查属实的，自觉接受政府采购行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条：“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任。”处理。

特别说明：我单位完全响应本项目的项目需求。

供应商名称（单位盖章）：

年  月  日